ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора на выполнение работ по расширению просек ВЛ 35 - 110 кВ ОАО «Тюменьэнерго»

Общие положения.

Подрядчик выполняет расширение просек ВЛ-35 – 110 кВ Тюменского ТПО в соответствии с техническими заданиями, выполняет сплошную рубку лесных насаждений, очистку мест рубок на просеках ВЛ, включая валку деревьев, разделку деловой древесины на сортименты с применением специализированных машин и механизмов. Выполняет трелевку и складирование в штабеля по сортименту и породовому составу вырубаемой древесины в пределах просеки ВЛ, расстояние трелевания древесины до 1 км. Уборка мест рубок выполняется в соответствии с проектом. Также выполняется опашка мест складирования деловой древесины (штабелей). Весь комплект работ должен быть выполнен в соответствии с проектно-сметной документацией и действующей нормативно-технической документацией. После завершения работ Подрядчик самостоятельно осуществляет вывоз механизмов, приспособлений и уборку мусора на месте выполнения работ.

Объем работ.

Лот 1. Выполнение работ по расширению просек ВЛ-110 кВ Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети. Лот включает в себя выполнение работ:

  - По приведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 110 кВ СЖС – Молчаново – Устье (СЖС – Кулаково, Кулаково – Молчаново, заход на ПС Молчаново, Молчаново – Устье, отпайка на ПС Нариманово) Тюменского ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

  - По приведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 110 кВ Торгили – Картымская Тюменского ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

  - По приведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 110 кВ Караганда – Велижаны Тюменского ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

Срок выполнения работ: с 30.04.2015 до 01.10.2015

Лот 2. Выполнение работ по расширению просек ВЛ-35 кВ Южного ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети. Лот включает в себя выполнение работ:

2.1. По проведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 35 кВ Иваново – Армизон Южного ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

2.2. По проведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 35 кВ Омутинка - Ситниково Южного ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

2.3. По проведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 35 кВ Заводоуковск – Комсомольская с отпайкой на ПС Арбалитовая Южного ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

Срок выполнения работ: с 15.05.2015 до 30.08.2015

Лот 3. Выполнение работ по расширению просек ВЛ-110 кВ Ишимского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети. Лот включает в себя выполнение работ:

3.1. По проведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 110 кВ Никольская – Голышманово (ВЛ-110 кВ Голышманово-Петухово, ВЛ-110 кВ Петухово-Скакуново, ВЛ-110 кВ Никольская-Скакуново) Ишимского ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

3.2. По проведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 110 кВ Ишим – Лапино с отпайкой на ПС Колос, ПС Равнец, ПС Камышенка Ишимского ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

3.3. По проведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 110 кВ Ишим – Абатск с отпайкой на ПС Колос, ПС Равнец, ПС Тушнолобово Ишимского ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

3.4. По проведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 110 кВ Ишим – Никольская (ВЛ-110 кВ Ишим-Омская, ВЛ-110 кВ Никольская-Омская с отпайкой на ПС Карасуль) Ишимского ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

3.5. По проведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 110 кВ Ишим – Маслянка с отпайкой на ПС Стрехнино Ишимского ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

3.6. По проведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 110 кВ Голышманово – Аромашево с отпайкой на ПС Горбуново, ПС Евсино Ишимского ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

3.7. По проведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 110 кВ Никольская – Ишим (ВЛ-110 кВ Ишим-Безруково, ВЛ-110 кВ Безруково-Опеновка, ВЛ-110 кВ Никольская-Опеновка с отпайкой на ПС Карасуль) Ишимского ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

Срок выполнения работ: с 15.05.2015 до 01.11.2015

Лот 4. Выполнение работ по расширению просек ВЛ-110 кВ Тобольского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети. Лот включает в себя выполнение работ:

4.1. По проведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 110 кВ Иртыш – Сетово-1,2 Тобольского ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

4.2. По проведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 110 кВ Тобольская – Кутарбитка Тобольского ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

4.3. По проведению просеки к нормативным требованиям в соответствии с проектом на ВЛ 110 кВ Демьянская – Горная-2 Тобольского ТПО. Место, вид, срок и объем  выполнения работ в соответствии с техническим заданием генерального заказчика.

Срок выполнения работ: с 19.05.2015 до 01.10.2015

Требования к подрядчику.

Подрядчик должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами не менее 8 бригад:

В каждой бригаде:

- лесоруб не ниже 2 разряда – не менее 4 чел.,

- тракторист не ниже 3 разряда – не менее 1 чел.,

- ИТР мастер участка – не менее 1 чел.

Подрядчик должен обладать необходимыми основными машинами и механизмами:

- бригадная автомашина – не менее 4 шт.

- гусеничный вездеход – не менее 4 шт.

- трелевочный трактор – не менее 4 шт.

- бульдозер – не менее 4 шт.

- мульчер – не менее 4 шт.

- харвестер – не менее 4 шт.

- корчеватель-собиратель на базе трактора Т-130 – не менее 4 шт.

- трактор с сеялкой – не менее 4 шт.

- экскаватор – не менее 4 шт.

Подрядчик должен иметь:

- опыт выполнения аналогичных договоров в сопоставимых с предметом закупки (в денежном выражении) за последние 3 года;

- положительную репутацию, подтвержденную отзывами о выполнении аналогичных исполненных договоров за последние 3 года.

Требования к участнику закупки.

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с конкурсной документацией.

Чтобы претендовать на победу в закупке и получить право заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать требованиям и включить в состав заявки документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.